📊 DATAGN AUDIT TECHNIQUE, SÉCURITÉ & ROADMAP SAAS ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ Analyse exhaustive du projet Next.js existant Gap analysis · Risques critiques · Plan d'action priorisé Version 1.0 · Mars 2025 · CONFIDENTIEL

# Scores de maturité actuels

Évaluation sur 10 de chaque dimension critique du projet.

| 1/10 Authentification | 2/10 Sécurité API | 3/10 Architecture | 1/10 Multi-tenant | 4/10 Robustesse |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0/10 Paiements | 2/10 Monitoring | 3/10 Tests | 5/10 UX/UI | 2/10 Infra/DevOps |

⚠️ VERDICT : Prototype fonctionnel, PAS un SaaS production-ready Le projet est un excellent MVP technique mais manque de 80% des couches nécessaires pour être mis en production commerciale. Sans authentification, sans facturation, sans rate limiting, et sans monitoring, le déploiement expose DataGN à des risques majeurs (abus API, coûts Anthropic incontrôlés, failles de données clients).

🔐 1. AUTHENTIFICATION & GESTION UTILISATEURS Statut : ENTIÈREMENT MANQUANT — Risque P0 BLOQUANT

## 1.1 Ce qui manque

Le projet n'a aucun système d'authentification. N'importe qui peut accéder au dashboard et appeler l'API Kadi sans restriction.

| Fonctionnalité | Statut | Impact si absent | Priorité |
| --- | --- | --- | --- |
| Login / Register | MANQUANT | Accès libre à toutes les données — aucun client identifié | P0 BLOQUANT |
| JWT / Sessions sécurisées | MANQUANT | Impossible de persister l'état utilisateur | P0 BLOQUANT |
| Middleware d'auth (routes protégées) | MANQUANT | Dashboard accessible sans connexion | P0 BLOQUANT |
| Gestion des rôles (RBAC) | MANQUANT | Pas de distinction admin/user/viewer | P1 URGENT |
| OAuth social (Google, Microsoft) | MANQUANT | Friction onboarding élevée | P2 IMPORTANT |
| Réinitialisation mot de passe | MANQUANT | Clients bloqués si mot de passe oublié | P1 URGENT |
| Vérification email | MANQUANT | Faux comptes, spam possible | P1 URGENT |
| 2FA (TOTP / SMS) | MANQUANT | Sécurité compte insuffisante pour données sensibles | P2 IMPORTANT |
| Sessions multiples / révocation | MANQUANT | Impossible de déconnecter un appareil compromis | P2 IMPORTANT |

## 1.2 Solution recommandée

Utiliser NextAuth.js v5 (Auth.js) — intégration native Next.js 14, support JWT + database sessions, OAuth, credentials.

- npm install next-auth@beta @auth/prisma-adapter

- Créer src/auth.ts avec providers: [Credentials, Google, Microsoft]

- Middleware src/middleware.ts : protéger /dashboard et /api/* (sauf /api/kadi pour le widget public)

- Base de données : Prisma + PostgreSQL (Supabase gratuit) pour stocker users, sessions, comptes

Modèle de données minimal

| Table | Champs clés | Description |
| --- | --- | --- |
| users | id, email, name, role, plan, createdAt | Utilisateurs et leur offre (starter/impact/enterprise) |
| accounts | userId, provider, providerAccountId | Comptes OAuth liés (Google, Microsoft) |
| sessions | userId, sessionToken, expires | Sessions actives |
| organizations | id, name, ownerId, plan, seats | Organisation multi-membres |
| dashboards | id, orgId, sourceType, config, name | Dashboards sauvegardés par org |

🛡️ 2. SÉCURITÉ API & PROTECTION ANTHROPIC Statut : CRITIQUE — Exposition à des coûts illimités et abus

## 2.1 Vulnérabilités actuelles

| Vulnérabilité | Gravité | Risque concret | Action |
| --- | --- | --- | --- |
| Aucun rate limiting sur /api/kadi | CRITIQUE | Un bot peut appeler Anthropic 10 000x → facture $500+ | P0 BLOQUANT |
| CORS ouvert (*) sur toutes les routes | CRITIQUE | N'importe quel domaine peut appeler vos API | P0 BLOQUANT |
| Pas de validation du corps de requête | CRITIQUE | Injection de prompt arbitraire, max_tokens override | P0 BLOQUANT |
| Pas de sanitisation des inputs | MANQUANT | XSS possible si contenu HTML injecté dans dashboard | P1 URGENT |
| Clé Kobo/API stockée en mémoire client | CRITIQUE | Token visible dans React DevTools / réseau | P1 URGENT |
| Pas de Content Security Policy | MANQUANT | Exécution de scripts malicieux possible | P1 URGENT |
| Pas de HTTPS forcé (headers) | MANQUANT | Données transmises en clair possible | P1 URGENT |
| Logs d'erreurs exposent stack traces | MANQUANT | Révèle la structure interne du serveur | P2 IMPORTANT |

## 2.2 Corrections requises

Rate Limiting (URGENT)

Installer upstash/ratelimit avec Redis Upstash (plan gratuit 10k req/jour) :

- npm install @upstash/ratelimit @upstash/redis

- Limiter /api/kadi à 20 req/min/IP pour les non-authentifiés

- Limiter à 100 req/min/userId pour les utilisateurs connectés

- Retourner 429 Too Many Requests avec Retry-After header

CORS restrictif

Remplacer Access-Control-Allow-Origin: * par le domaine de production uniquement.

- En développement : http://localhost:3000

- En production : https://datagn.vercel.app (votre domaine exact)

Validation avec Zod

Toutes les routes API doivent valider les inputs :

- npm install zod

- Créer des schémas Zod pour chaque route : messages[], maxTokens, sourceType, etc.

- Rejeter tout input non conforme avec un message d'erreur explicite

Proxy sécurisé pour sources externes

Les tokens KoboToolbox et clés API tierces ne doivent JAMAIS transiter par le client :

- Créer src/app/api/proxy/kobo/route.ts — reçoit formId, lit le token depuis la DB user

- Créer src/app/api/proxy/gsheets/route.ts — évite les problèmes CORS côté client

- Créer src/app/api/proxy/external/route.ts — pour les API tierces authentifiées

🏢 3. MULTI-TENANCY & PERSISTANCE DES DONNÉES Statut : ABSENT — Tout est perdu au rechargement de page

## 3.1 Problème actuel

L'état de l'application est entièrement en mémoire React (useState). Rechargement = tout perdu. Il n'y a aucune notion d'organisations, de projets, ou de configuration sauvegardée. Impossible de gérer plusieurs clients (multi-tenant).

| Fonctionnalité | Statut | Impact | Priorité |
| --- | --- | --- | --- |
| Sauvegarde configuration dashboard | MANQUANT | Client doit reconfigurer à chaque visite | P0 BLOQUANT |
| Multi-tenant (plusieurs orgs/clients) | MANQUANT | Impossible de servir plusieurs clients | P0 BLOQUANT |
| Isolation des données par org | MANQUANT | Risque de fuite de données inter-clients | P0 BLOQUANT |
| Historique des rapports générés | MANQUANT | Rapports Kadi perdus à la fermeture | P1 URGENT |
| Historique des conversations Kadi | MANQUANT | Contexte perdu à chaque session | P1 URGENT |
| Tickets support persistants | MANQUANT | Tickets disparaissent au rechargement | P1 URGENT |
| Dashboards multiples par organisation | MANQUANT | Offre Impact (3 dashboards) impossible | P1 URGENT |
| Partage de dashboard (lien public) | MANQUANT | Impossible de partager avec bailleurs | P2 IMPORTANT |

## 3.2 Architecture recommandée

Stack de persistance recommandée pour un SaaS Next.js :

| Couche | Technologie | Usage |
| --- | --- | --- |
| Base de données | Supabase (PostgreSQL) | Users, orgs, dashboards, tickets, rapports — gratuit jusqu'à 500 MB |
| ORM | Prisma | Schéma typé, migrations, queries sécurisées |
| Cache | Upstash Redis | Sessions, rate limiting, cache des données sources — gratuit 10k/j |
| Fichiers | Supabase Storage | CSV uploadés, rapports PDF générés |
| Temps réel | Supabase Realtime | Notifications alertes, sync dashboard multi-onglets |

💳 4. FACTURATION & GESTION DES PLANS SAAS Statut : INEXISTANT — Aucune monétisation possible

## 4.1 Problème actuel

DataGN affiche des tarifs (Starter $1 500/mois, Impact $4 000/mois, Enterprise $8 000-15 000/mois) mais n'a aucune infrastructure pour les encaisser, les gérer, ou les appliquer. Les boutons "Contacter" renvoient vers un email.

| Fonctionnalité | Statut | Impact business | Priorité |
| --- | --- | --- | --- |
| Intégration Stripe / paiement | MANQUANT | Aucun revenu automatisé possible | P1 URGENT |
| Abonnements récurrents | MANQUANT | Facturation manuelle chronophage | P1 URGENT |
| Portail client (factures, upgrade) | MANQUANT | Expérience client dégradée | P2 IMPORTANT |
| Enforcement des limites par plan | MANQUANT | Starter peut utiliser 3 dashboards comme Impact | P1 URGENT |
| Période d'essai 14/30 jours | MANQUANT | Pas de funnel conversion trial → payant | P2 IMPORTANT |
| Webhooks Stripe (upgrade/downgrade) | MANQUANT | Changements de plan non reflétés en DB | P1 URGENT |
| Suivi coûts Anthropic par client | MANQUANT | Marge inconnue, risque de perte | P1 URGENT |
| Freemium ou démo limitée | MANQUANT | Pas d'acquisition organique | P2 IMPORTANT |

## 4.2 Enforcement des limites par plan

| Limite | Starter | Impact | Enterprise |
| --- | --- | --- | --- |
| Dashboards | 1 | 3 | Illimité |
| Requêtes Kadi/mois | 500 | 2 000 | Illimité |
| Rapports PDF/mois | 3 | Illimité | Illimité |
| Membres | 1 | 5 | Personnalisé |
| Sources de données | 1 | 3 | Illimité |
| Auto-refresh | 5 min minimum | 30 sec | Temps réel |
| Support | Email 72h | Prioritaire 24h | Dédié + tel |
| SLA uptime | — | 99% | 99.9% |

📡 5. MONITORING, OBSERVABILITÉ & ALERTES Statut : INEXISTANT — Aucune visibilité sur la production

## 5.1 Ce qui manque

| Fonctionnalité | Statut | Conséquence | Priorité |
| --- | --- | --- | --- |
| Logging structuré (Winston/Pino) | MANQUANT | Impossible de diagnostiquer les erreurs prod | P1 URGENT |
| Error tracking (Sentry) | MANQUANT | Les bugs silencieux passent inaperçus | P1 URGENT |
| Métriques usage API Anthropic | MANQUANT | Coûts inconnus, dépassement possible | P0 BLOQUANT |
| Uptime monitoring | MANQUANT | Aucune alerte si le service tombe | P1 URGENT |
| Performance monitoring (Web Vitals) | MANQUANT | Dégradations imperceptibles | P2 IMPORTANT |
| Dashboard admin interne | MANQUANT | Aucune visibilité sur l'utilisation clients | P2 IMPORTANT |
| Alertes WhatsApp/email dépassement seuil | MANQUANT | Fonctionnalité promise mais non implémentée | P1 URGENT |
| Audit logs actions utilisateurs | MANQUANT | Non-conformité RGPD potentielle | P2 IMPORTANT |

## 5.2 Stack recommandée (toutes gratuites jusqu'à un certain volume)

| Outil | Usage | Plan gratuit | Intégration |
| --- | --- | --- | --- |
| Sentry | Error tracking + alertes | 5k events/mois | npm install @sentry/nextjs |
| Vercel Analytics | Web Vitals, trafic | Inclus Vercel Pro | import { Analytics } from @vercel/analytics |
| PostHog | Product analytics, funnels | 1M events/mois | npm install posthog-js |
| BetterStack | Uptime + logs | Gratuit 10 moniteurs | API simple ou webhook |
| Axiom | Logs structurés | 500 MB/mois gratuit | npm install @axiomhq/pino |

🧪 6. QUALITÉ DU CODE, TESTS & ROBUSTESSE Statut : AUCUN TEST — Code non testable en production

## 6.1 État des tests

Le projet ne contient aucun fichier de test. Zéro couverture. Tout changement peut casser silencieusement le parsing, les graphiques, ou les appels Kadi.

| Couverture de tests | Statut | Risque | Priorité |
| --- | --- | --- | --- |
| Tests unitaires parser.ts | MANQUANT | Bug CSV silencieux → données corrompues | P1 URGENT |
| Tests unitaires fetcher.ts | MANQUANT | Régression connexion sources non détectée | P1 URGENT |
| Tests intégration /api/kadi | MANQUANT | Route Anthropic peut casser sans alerte | P1 URGENT |
| Tests composants (React Testing Library) | MANQUANT | Bugs UI non détectés | P2 IMPORTANT |
| Tests E2E (Playwright) | MANQUANT | Flux complet non vérifié | P2 IMPORTANT |
| Gestion erreurs réseau (retry, timeout) | INCOMPLET | L'app crashe sur déconnexion réseau | P1 URGENT |
| Loading states dans tous les composants | INCOMPLET | UI bloquée sans feedback pendant chargement | P2 IMPORTANT |
| Error boundaries React | MANQUANT | Une erreur JS crash toute l'app | P1 URGENT |
| Validation TypeScript stricte | PARTIEL | Types any implicites possibles | P2 IMPORTANT |

## 6.2 Robustesse de parser.ts — Cas non gérés

- Fichiers avec BOM (Byte Order Mark) UTF-8 — fréquent dans les exports Excel Windows

- Colonnes avec noms en double — cause des collisions silencieuses

- Valeurs vides vs null vs undefined — comportement inconsistant

- Nombres formatés avec espaces (1 234 567) — non reconnus comme numériques

- Dates françaises (01/03/2025 = 1er mars ou 3 janvier ?)

- CSV de plus de 50 000 lignes — pas de pagination, freeze du navigateur

- Encodage Latin-1 / Windows-1252 — caractères accentués corrompus

🚀 7. FONCTIONNALITÉS SAAS MANQUANTES (PRODUIT) Fonctionnalités promises dans les offres mais non implémentées

| Fonctionnalité | Statut | Offre concernée | Priorité |
| --- | --- | --- | --- |
| Génération rapports PDF réels | MANQUANT | Starter + Impact — promis "3 PDF/mois" | P1 URGENT |
| Envoi email automatique (rapports) | MANQUANT | Promis dans toutes les offres | P1 URGENT |
| Alertes WhatsApp réelles | MANQUANT | Promis "alertes WhatsApp & Email" | P1 URGENT |
| Alertes Email (seuils dépassés) | MANQUANT | Promis dans toutes les offres | P1 URGENT |
| Cartographie géospatiale | MANQUANT | Enterprise — promis "géospatial" | P3 MOYEN |
| Intégration DHIS2 | MANQUANT | Enterprise — promis | P3 MOYEN |
| Partage dashboard (lien public) | MANQUANT | Nécessaire pour présenter aux bailleurs | P2 IMPORTANT |
| Export PDF du dashboard | MANQUANT | Demande fréquente ONG | P2 IMPORTANT |
| Notifications in-app | MANQUANT | Alertes visibles dans l'interface | P2 IMPORTANT |
| Tableau de bord admin DataGN | MANQUANT | Vision globale tous clients | P2 IMPORTANT |
| Onboarding guidé (wizard) | MANQUANT | Réduction friction nouveaux clients | P2 IMPORTANT |
| Documentation API publique | MANQUANT | Enterprise — intégrations custom | P3 MOYEN |

## 7.1 Génération PDF — Solution recommandée

Puppeteer ou @react-pdf/renderer pour générer des PDF server-side :

- npm install @react-pdf/renderer — génère des PDF React côté serveur (pas de navigateur requis)

- Créer src/app/api/report/pdf/route.ts — reçoit les données, génère le PDF, le stocke dans Supabase Storage

- Envoyer par email via Resend (gratuit 3k emails/mois) : npm install resend

## 7.2 Alertes WhatsApp — Solution recommandée

- Twilio WhatsApp API (sandbox gratuit pour tests) ou WhatsApp Business API directe

- Créer un cron job (Vercel Cron ou cron-job.org) qui vérifie les KPIs toutes les heures

- Si un indicateur dépasse le seuil configuré → envoyer WhatsApp + email automatiquement

⚙️ 8. INFRASTRUCTURE & DEVOPS Statut : BASIQUE — Pas de CI/CD, pas de staging, pas de backup

| Fonctionnalité | Statut | Risque | Priorité |
| --- | --- | --- | --- |
| CI/CD pipeline (GitHub Actions) | MANQUANT | Déploiements manuels, risque d'erreur humaine | P1 URGENT |
| Environment staging (pré-prod) | MANQUANT | Tests directs en production | P1 URGENT |
| Backups automatiques base de données | MANQUANT | Perte de données irréversible possible | P0 BLOQUANT |
| Variables d'environnement sécurisées | PARTIEL | .env.local non committé mais pas de secret manager | P1 URGENT |
| Domaine personnalisé (datagn.com) | MANQUANT | URL vercel.app peu professionnelle pour clients | P2 IMPORTANT |
| CDN pour assets statiques | PARTIEL | Fonts Google chargées depuis CDN externe (RGPD) | P3 MOYEN |
| Scalabilité horizontale | PARTIEL | Vercel scale auto mais pas de session partagée | P3 MOYEN |

⚖️ 9. CONFORMITÉ LÉGALE & RGPD Statut : NON CONFORME — Requis pour clients ONG/bailleurs internationaux

| Exigence | Statut | Risque légal | Priorité |
| --- | --- | --- | --- |
| Politique de confidentialité | MANQUANT | Obligatoire légalement (RGPD, loi guinéenne) | P1 URGENT |
| Conditions générales d'utilisation | MANQUANT | Aucun contrat avec les utilisateurs | P1 URGENT |
| Consentement cookies / tracking | MANQUANT | RGPD si clients européens (AFD, UE, USAID) | P2 IMPORTANT |
| Droit à l'effacement (RGPD Art. 17) | MANQUANT | Obligation légale pour données personnelles | P2 IMPORTANT |
| Chiffrement données au repos | PARTIEL | Supabase chiffre par défaut, à vérifier | P2 IMPORTANT |
| DPA (Data Processing Agreement) | MANQUANT | Requis pour ONG traitant données bénéficiaires | P2 IMPORTANT |

📅 10. PLAN D'ACTION — ROADMAP VERS PRODUCTION De MVP à SaaS production-ready en 12 semaines

## Phase 1 — Semaines 1-2 : Sécuriser (CRITIQUE)

Objectif : Rendre le projet déployable sans risque de coûts incontrôlés ou fuite de données.

- Implémenter NextAuth.js v5 — Login/Register + protection routes dashboard

- Rate limiting Upstash sur /api/kadi — 20 req/min non-authentifiés, 100/min authentifiés

- CORS restrictif — remplacer * par domaine de production

- Validation Zod sur toutes les routes API

- Error boundaries React dans Dashboard.tsx et KadiPanel.tsx

- Backups automatiques Supabase activés

## Phase 2 — Semaines 3-5 : Persistance & Multi-tenant

Objectif : Les données survivent au rechargement, les clients sont isolés.

- Prisma + Supabase PostgreSQL — schéma users, orgs, dashboards, configs

- Sauvegarder la configuration dashboard en DB après chargement réussi

- Isolation multi-tenant — chaque org ne voit que ses données

- Persister tickets et rapports Kadi en base

- Page "Mes dashboards" — liste des configurations sauvegardées

## Phase 3 — Semaines 6-8 : Monétisation

Objectif : Pouvoir facturer les clients et appliquer les limites des plans.

- Stripe — abonnements récurrents (Starter $1500, Impact $4000)

- Webhooks Stripe — mettre à jour le plan en DB à chaque paiement/annulation

- Middleware d'enforcement — vérifier les limites du plan à chaque action

- Portail client Stripe — factures, changement de plan, annulation

- Tracking coûts Anthropic par utilisateur (estimer la marge)

## Phase 4 — Semaines 9-10 : Fonctionnalités promises

Objectif : Tenir les promesses des offres commerciales.

- Génération PDF réelle (@react-pdf/renderer) + stockage Supabase Storage

- Envoi emails automatiques (Resend) — rapports + alertes

- Alertes WhatsApp (Twilio) — seuils configurables par dashboard

- Cron jobs Vercel — vérification seuils toutes les heures

## Phase 5 — Semaines 11-12 : Qualité & Observabilité

Objectif : Production robuste, incidents détectés et résolus rapidement.

- Sentry — error tracking + alertes Slack/email

- Tests unitaires parser.ts et fetcher.ts (Vitest)

- CI/CD GitHub Actions — lint, tests, build avant chaque déploiement

- Dashboard admin interne — métriques usage, coûts, clients actifs

- Politique de confidentialité + CGU + page /legal

📊 RÉSUMÉ EXÉCUTIF Ce qui fonctionne bien ✅ • Architecture Next.js 14 moderne et bien structurée • Proxy Anthropic sécurisé (clé côté serveur) • Parseur CSV robuste sur les cas courants • UI/UX de qualité avec Recharts • Support 4 sources de données • Kadi IA fonctionnelle Blocages critiques ❌ • Aucune authentification (accès libre à tout) • API illimitée (coûts Anthropic incontrôlés) • Aucune persistance (tout perdu au rechargement) • Aucune facturation (monétisation impossible) • Fonctionnalités promises non implémentées (PDF, WhatsApp, alertes) Estimation : 10-12 semaines de développement pour atteindre la production commerciale

DataGN · contact@datagn.com · Conakry, Guinée · Confidentiel